## Slide 1: بسمی تعالی scrum محمد رسول شفیعی

## Slide 2
مقدمه
مدیریت پروژها یکی از ارکان اصلی موفقیت شرکت های مختلف،از جمله برنامه نویسی است.
در عصری که زبان های برنامه نویسی به سرعت در حال پیشرفت هستند،سیستم های مدیریت پروژه های قدیمی کارایی لازم را ندارند.
آلبرت انشیتین:
"حماقت اینه که یک کاربر بارها و بارها یک کار را به یک شکل انجام دهد و انتظار جواب های مختلف را داشته باشد."
استیو جابز:
"ما آدم های باهوش را استخدام نمی کنیم که بهشون بگیم چکاری باید انجام بدهند،ما آدم های باهوش را استخدام می کنیم که بگن چه کاری درست هست."

## Slide 3
اجرای پروژه بطور متوالی و پشت سر
تعیین الزامات پروژه قبل از آغاز پروژه
تست محصول توسط کاربر و بازخورد مشتری در انتهای پروژه
مانند مدل آبشاری
چرا سیستم های مدیریت پروژه های قدیمی کارایی لازم را ندارند؟

## Slide 4: متد چابک
درباره انسان ها و همکاری اونها برای رسیدن به ارزشی با توجه به نیاز بازار است.
یک روش تکرارشونده،مشتری محور،انعطاف پذیر است.

## Slide 5: اصول چابک
رضایت مشتری
انعطاف پذیری (پذیرا بودن تغییرات)
تحویل محصول بصورت پیوسته
همکاری و ارتباط
اطمینان و پشتیبانی
ارتباط رو در رو
تیم با انگیزه
کار بر روی محصول
سرعت ثابت(توسعه پایدار)
تمرکز بر روی کار
سادگی
خود مدیریتی

## Slide 6: متد های چابک
پروژه های کوچک
Scrum
Lean
Kanban
Xp
…
پروژه های بزرگ
Nexus
Safe
Less
…

## Slide 7: Scrum
یک محیط ساده،که به تیم ها و سازمان ها و آدم ها کمک می کند که یک محصول ارزشمند ارائه کنند که با تغییرات منطبق و تکرار شونده باشد.
توسط "deff sutherland" & "ken schwaber" در سال 1990 اولین نسخه تولید کردند.
شرکت هایی مثل گوگل ، اپل ، یاهو ، اسپاتیفای و ... از این متد استفاده می کنند.

## Slide 8: ارزش ها
Courage
Opennes
Respect
Commitment
Focus

## Slide 9: مراحل scrum
Artifacts
  Product backlog
  Sprint backlog
  Sprint increment
Roles
  Product owner
  Scrum master
  Development team
Events
Sprint
  Sprint planning
  Daily scrum
  Backlog refinement
  Sprint review
  Sprint retrospective

## Slide 11: دید کلی
معایب:
تطابق نداشتن با همه پروژها
چالش تغییرات
نیاز تسلط به اصول اسکرام
برگزاری تعداد زیادی جلسه
تمرکز بر تعداد محدودی از اصول
مزایا:
انعطاف پذیر
تعامل مداوم با مشتری
تسلط بر تغییرات
تحویل مداوم

## Slide 12: جمع بندی
در عصر حاضر تمامی کسب و کارها به دنبال بهینه سازی کارها و سرعت بخشیدن به روال انجام امور هستند.
کسب و کارهای مختلف برای سرعت بخشیدن به کارهایشان به چارچوبی برای مدیریت پروژه نیاز دارند واسکرام یکی از کارآمدترین چارچوب ها در این زمینه است.
البته اسکرام به تنهایی نمی تواند تمامی مشکلات را برطرف کند وحتی گاهی اوقات در ابتدای کار به دلیل آشنا نبودن اعضا ممکن است روند انجام کارها را کندتر کند؛اما پس از جا افتادن اعضا در چارچوب اسکرام، کارها به صورت منظم و دقیق انجام می شوند وسرعت انجام مراحل مختلف کار بالا می رود.

## Slide 13
Thank you for your support